Załącznik

do uchwały Nr LXVI/420/2024

Rady Gminy Budry

z dnia 29 kwietnia 2024 r.

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH GMINY BUDRY NA LATA 2024-2027

SPIS TREŚCI

- WPROWADZENIE

- PLANOWANY ZAKRES USŁUG WODOCIĄGOWO - KANALIZACYJNYCH

- PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO-MODERNIZACYJNE I ZWIĄZANE Z TYM NAKŁADY INWESTYCYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH

- PRZEDSIĘWZIĘCIA RACJONALIZUJĄCE ZUŻYCIE WODY ORAZ WPROWADZANIE ŚCIEKÓW

- SPOSOBY FINANSOWANIA PLANOWANYCH INWESTYCJI.

I. WPROWADZENIE

### Niniejszy plan został sporządzony w związku z art. 21 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 537). Gmina Budry jest zobowiązana zapewnić realizację budowy i rozbudowy urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w ramach posiadanych środków. Nie zwalnia to gminy z realizacji zadań w tym zakresie i nie oznacza to także przeniesienia tych zadań w całości na przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne. Gmina zobowiązuje się do realizacji zadań ze środków będących w jej posiadaniu i wyszczególnionych w uchwalonym planie. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Gmina opracowuje, uwzględniając również swoje uwarunkowania techniczne i ekonomiczne.

Zgodnie z Ustawą Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych określa:

- planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych,

- przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach,

- przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzania ścieków,

- nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach,

- sposoby finansowania planowanych inwestycji.

Celem opracowania planu jest wytyczenie kierunków w zakresie odtworzenia i modernizacji majątku będącego własnością Gminy oraz realizacja inwestycji branżowych. Plan ten został sporządzony na okres 3 najbliższych lat. Rzeczywiste potrzeby inwestycyjno-remontowe są większe niż przedstawiono w niniejszym opracowaniu, jednak ze względu na ograniczoną wielkość środków finansowych do planu przyjęto najpilniejsze, podyktowane względami ekonomicznymi bądź społecznymi.

II. PLANOWANY ZAKRES USŁUG WODOCIĄGOWO - KANALIZACYJNYCH

Zgodnie z celami Gminy Budry w zakresie gospodarki wodno-ściekowej jest między innymi dalsze zaopatrywanie mieszkańców Gminy Budry w wodę dostarczaną z Komunalnego Ujęcia wody w Olszewie Węgorzewskim i sieci wodociągowej oraz oczyszczanie ścieków w zbiorczych oczyszczalniach komunalnych Budry, Ołownik i Koźlak na terenie Gminy Budry. Obsługę w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminy Budry na bazie majątku stanowiącego własność Gminy Budry prowadzi Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Węgorzewie.

Zakres działalności obejmuje m.in.:

- ujmowanie, produkcję, przesyłanie i dystrybucję wody dla mieszkańców Gminy Budry,

- odbiór, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, od mieszkańców Gminy Budry

- wykonywanie wszelkich prac bieżących niezbędnych dla prawidłowej eksploatacji urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych,

- pobieranie od usługobiorców należności i rozliczanie za usługi dostawy wody oraz odprowadzania ścieków,

- dokonywanie przeglądów i odbiorów technicznych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,

- przejmowanie do eksploatacji nowych urządzeń wodociągowych kanalizacyjnych,

- realizowanie zadań związanych z przeciwpożarowym zaopatrzeniem w wodę z hydrantów ppoż. zainstalowanych na sieci wodociągowej,

- gromadzenie i przechowywanie dokumentacji projektowej i powykonawczej dostarczanej przez odbiorców usług i inwestorów,

- określanie wymagań technicznych dotyczących zasilania w wodę i odprowadzania ścieków oraz uzgadnianie dokumentacji projektowych,

- określanie wymagań technicznych dotyczących jakości i ilości odprowadzanych ścieków oraz sprawowanie kontroli nad ich przestrzeganiem,

- zapewnienie ochrony ujęcia i stacji uzdatniania wody w Olszewie Węgorzewskim,

- wykonywanie przeglądów, badań technicznych oraz napraw pomp głębinowych i innych,

- instalowanie wodomierzy głównych.

W okresie objętym planem Gmina Budry planuje kontynuację dotychczasowej działalności oraz sukcesywne zwiększanie, rozbudowę i modernizację istniejącej infrastruktury

- PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO-MODERNIZACYJNE I ZWIĄZANE Z TYM NAKŁADY INWESTYCYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH

Rok 2024

| Lp. | Planowane środki | Własne | Dofinansowanie | SUMA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Środku własne Gminy Budry | 125.000 | 2.450.000 | 2.575.000 |
| 2. | Dofinansowanie PL |  | 2.450,000 |  |
| Razem planowane środki |  | 125.000 | 2.450.000 | 2.575.000 |
| Planowane inwestycje |  | Wartość zł |  |  |
| I. 1.1 | Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Budry w tym: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Koźlak oraz budowa instalacji OZE na SUW Olszewo Węg. i gminnych oczyszczalniach ścieków | 50.000 | 2.450.000 | 2.500,000 |
| 1.2 | Część 2. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków Opracowanie dokumentacji projektowej Etap IV, Część 3. Rozbudowa sieci wodociągowej Opracowanie dokumentacji projektowej | 50.000 25 .000 | - | 75.000 |

Rok 2025

| Lp. | Planowane środki | Wartość zł |
| --- | --- | --- |
| 1. | Środku własne Gminy Budry | 35.000 |
| 2. | Dofinansowanie | 2.000.000 |
| Razem planowane inwestycje |  |  |
| 1.1. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Budry Opracowanie dokumentacji - indywidualnych oczyszczalni ścieków |  | 20.000 |
| 1.2 Budowa indywidualnych oczyszczalni ścieków |  | 1.500.000 |
| 1.3 Budowa sieci wodociągowej z przyłączami 2 km |  | 500.000 |
| 1.4 Opracowanie dokumentacji technicznej wymiany zbiorników retencyjnych na ujęciu wody w Olszewie |  | 15.000 |

Rok 2026

| Lp. | Planowane środki | Wartość zł |
| --- | --- | --- |
| 1. | Środku własne Gminy Budry | 70.000 |
| 2. Dofinansowanie |  | 1.150.000 |
| Planowane inwestycje |  | Wartość zł |
| 1. | 1.1 . Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Budry Opracowanie dokumentacji - indywidualnych oczyszczalni ścieków | 70.000 |
| 2 | Budowa indywidualnych oczyszczalni ścieków | 650.000 |
| 3 | Budowa zbiorników retencyjnych na Ujęciu wody w Olszewie Węg. | 500.000 |

Rok 2027

| Lp. | Planowane środki | Wartość zł |
| --- | --- | --- |
| 1. | Środku własne Gminy Budry | 20.000 |
| 2. Dofinansowanie |  | 2.000.000 |
| Planowane inwestycje |  | Wartość zł |
| 1. | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Budry Opracowanie dokumentacji - indywidualnych oczyszczalni ścieków | 20.000 |
| 2 | Budowa indywidualnych oczyszczalni ścieków | 2.000.000 |

- PRZEDSIĘWZIĘCIA RACJONALIZUJĄCE ZUŻYCIE WODY ORAZ OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW.

Podmioty mające wpływ na racjonalne zużycie wody i wprowadzanie ścieków można podzielić na dwie grupy:

- odbiorców usług,

- dostawców usług.

Po stronie odbiorców usług przedsięwzięciem, które w sposób znaczący wpływa na racjonalne zużycie wody i wprowadzanie ścieków jest opomiarowanie zużycia. Gmina w planowanym  okresie dokonała opomiarowania poboru wody u wszystkich swoich odbiorców. Zadaniem na następne lata jest prowadzenie na bieżąco gospodarki wodomierzowej z utrzymaniem 100% opomiarowania oraz dobieraniem właściwego typu wodomierzy względem wielkości poboru wody przez poszczególnych odbiorców.

Po stronie dostawców usług, czyli ZUK Węgorzewo, działaniami racjonalizującymi zużycie wody i wprowadzania ścieków jest przede wszystkim utrzymanie w stałej sprawności technicznej i technologicznej użytkowanej sieci i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych a w przypadku awarii jak najszybsze ich usuwanie. Systematyczne działanie w tym kierunku pozwoli na zmniejszenie strat wody i zmniejszenie kosztów usuwania awarii.

Niezależnie od działań modernizacyjnych na sieci, Spółka planuje przedsięwzięcia modernizacyjne podnoszące sprawność technologiczną oraz jakość i bezpieczeństwo świadczonych usług.

- SPOSOBY FINANSOWANIA PLANOWANYCH INWESTYCJI

Wykazane w niniejszym planie wydatki inwestycyjne będą finansowane ze środków własnych Gminy i środkami zewnętrznymi pochodzącymi z programów związanych z wsparciem gospodarki Wodno-Ściekowej.

Uzasadnienie:

Do planu przyjęto 1 km projektu wodociągu z przyłączem 8-10 tyś. brutto/km;

1 km budowy sieci wod. 250 tyś. zł

1 projekt POŚ 800 zł

1 POŚ – budowa 24-25 tyś. zł