Znak sprawy: SW.7040.1.2020

# ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający: Gmina Budry, Al. Wojska Polskiego 27, 11-606 Budry zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:

„Remont świetlic wiejskich we wsiach Sobiechy, Pawłowo, Więcki, Grądy Węg. i Zabrost Wielki”

1. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu 5-ciu świetlic wiejskich poprzez naprawy dachów, wymianę rynien i rur spustowych, remont i rozbudowę schodów, wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych, malowanie elewacji i ścian wewnętrznych, wykonanie posadzek z terakoty, zabudowa wnęk drzwiowych i okiennych. Wstawienie drzwi.

1.1. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają przedmiary robót sporządzone na każdy obiekt oddzielnie.

1.2. Materiały użyte do remontów wymagają akceptacji zamawiającego.

1.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wielkości zakresu robót w trakcie realizacji umowy przy zachowaniu cen jednostkowych podanych przez Wykonawcę w ofercie:

1) Zmniejszenia zakresu realizacji przedmiotu zamówienia powodującej zmniejszenie wartości zawartej umowy maksymalnie o 20%.

2) Zwiększenia zakresu realizacji przedmiotu zamówienia powodującej zmianę wartości zawartej umowy. Zwiększenie wartości zawartej umowy maksymalnie o 30% o ile Zamawiający będzie posiadał na ten cel środki finansowe.

2. Kryteria wyboru ofert

cena - 100%

3. Warunki realizacji zamówienia

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 30 września 2020 roku. Wymagany okres gwarancji: 36 miesięcy od końcowego odbioru robót..

4. Wykonawca składając ofertę oświadcza, że spełnia warunki udziału w postępowaniu tj.: posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, posiada wiedzę i doświadczenie niezbędną do realizacji zamówienia, dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, znajduje się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na prawidłową realizację zamówienia.

5. Wykonawca w odpowiedzi na zapytanie ofertowe składa następujące dokumenty:

1) formularz oferty wg załączonego wzoru,

2) kosztorys ofertowy z podziałem na poszczególne świetlice

3) inne: ……………………………..

6. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

Cena powinna zawierać:

1) wartość łączną określoną w oparciu o przedmiot zamówienia wynikającą z kosztorysów ofertowych;

2) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT;

3) Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, oraz słownie;

4) Cena musi zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia i uwzględniać wszystkie czynności związane z prawidłową, terminową realizacją przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji postępowania jak również koszty w niej nie ujęte a bez których nie można wykonać zamówienia. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy.

5) Cena podana przez wykonawcę nie może ulec podwyższeniu przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania;

7. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć do dnia 17.07.2020r , do godz. 12.00, (liczy się termin wpływu oferty) w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy w Budrach, Aleja Wojska Polskiego 27, 11-606 Budry, pok. nr 4, sekretariat lub przesłać pocztą, kurierem.

8. Opis sposobu przygotowania oferty:

- Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie.

- Oferta cenowa winna być sporządzona w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz ofertowy należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.

- Oferta może być złożona na druku innym niż ten, który stanowi załącznik do niniejszego zapytania, pod warunkiem, że zawiera wszystkie elementy zawarte w załączonym wzorze oferty.

- Oferta, aby była ważna musi być podpisana przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy, wymienionych w aktualnych dokumentach rejestracyjnych firmy, które Wykonawca winien dołączyć do oferty celem udokumentowania prawa do reprezentowania Wykonawcy lub przez pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy sprawie zamówienia.

- Wszystkie strony oferty, na których zostaną dokonane poprawki lub korekty błędów, muszą być parafowane przy miejscu naniesienia tych poprawek (korekt) przez osoby podpisujące ofertę.

- Oferty powinny być jednoznaczne.

- Wykonawca składa dokumenty i oświadczenia w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę, w przeciwnym razie nie będą brane pod uwagę.

- W przypadku stwierdzenia, iż przedstawione kopie dokumentów są nieczytelne lub budzą wątpliwości, co do ich prawdziwości, Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy przedstawienia oryginałów.

9. Miejsce i termin otwarcia oferty:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 17.07.2020 r , do godz. 12.05 w siedzibie Zamawiającego.

10. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania są:

1) Bogdan Maczuga, Tadeusz Łyczewski – tel. 87 4278 003

11. Informacje dodatkowe:

- Zamawiający zawrze umowę z wybranym wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.

- Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.

- Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.).

........................................................................................

(data i podpis Wójta lub osoby upoważnionej)

Załączniki:

- formularz oferty

- przedmiary robót szt. 6

- projekt umowy

* niepotrzebne skreślić/wpisywać, jeżeli dotyczy