U M O W A -  projekt

Na wykonanie robót budowlanych o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. 2018 poz. 1986 ze zm.) zawarta w Budrach dnia ……………… pomiędzy:

Gminą Budry zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:

Wójta – dr inż. Józefa Markiewicza

z kontrasygnatą Skarbnika Gminy – Pani Grażyny Jawińskiej

a

Wykonawcą:

działającym na podstawie: ……………………………………………………………………………….

reprezentowanym przez:………………………………………………………………………………….

§ 1.

Przedmiot zamówienia:

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pn.: „Remont dachu świetlicy w Olszewie Węgorzewskim”, zgodnie z ofertą Wykonawcy złożoną dnia .…………...... r. stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej Umowy. Szczegółowy zakres robót budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach niniejszej Umowy określony został w przedmiarze robót.

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie z przedmiarem robót, ofertą, a także obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej.

§ 2.

Termin wykonania

1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia ustala się od dnia podpisania umowy do 30.09.2019 r.

§ 3.

Wynagrodzenie

1. Obowiązującą formą wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w § 1 niniejszej Umowy, jest wynagrodzenie kosztorysowe, ustalone przez Wykonawcę w ofercie przetargowej w wysokości: …….... PLN brutto (słownie: ………………………………………………….... złotych)

3. Ostateczne rozliczenie wykonanych robót nastąpi kosztorysem powykonawczym sporządzonym przez Wykonawcę w oparciu o stawki z kosztorysu ofertowego.

§ 4.

Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:

1. zapłata wynagrodzenia za wykonane roboty.

§ 5.

Obowiązki Wykonawcy

Do obowiązków Wykonawcy należy:

1. zorganizowanie placu budowy, zapewnienie i opłacenie kierownika budowy, zapewnienie,

2. prowadzenie robót zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi, BHP, Ppoż. oraz zasadami sztuki budowlanej;

3. ogrodzenie i oznakowanie placu budowy, utrzymanie i konserwacja urządzeń zabezpieczających plac budowy i robót w tym zabezpieczenie drzew;

4. ponoszenie, od chwili przejęcia placu budowy do chwili odbioru końcowego, odpowiedzialności na zasadach ogólnych za szkody powstałe z jego winy na placu budowy;

5. w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji – Wykonawca dokona ich naprawienia i doprowadzenia do stanu pierwotnego, oraz uporządkuje teren po zakończeniu robót;

6. zdemontowanie, naprawa i montaż ogrodzeń posesji oraz innych uszkodzeń obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu;

7. zapewnienie wykonania przedmiotu zamówienia przez osoby, których kwalifikacje i stan zdrowia pozwalają na wykonanie robót zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności zapewnienie wykonania przedmiotu zamówienia oraz kierowanie robotami ze strony Wykonawcy przez osoby mające wymagane przez prawo uprawnienia;

8. stosowanie się do zaleceń zamawiającego;

9. natychmiastowe zabezpieczenie ewentualnych awarii oraz powiadomienie Zamawiającego o ich wystąpieniu;

10. uporządkowanie placu budowy i zlikwidowanie zaplecza w terminie ustalonym na odbiór

11. Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego podwyższenia wynagrodzenia, jeśli wykonał prace dodatkowe bez uzyskania jego pisemnej zgody na wykonanie tych robót.

12. utrzymania czystości kół pojazdów wyjeżdżających z placu budowy;

13. zagospodarowania powstałych w trakcie realizacji robót budowlanych, odpadów zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 8 stycznia 2013 r. i Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska;

14. organizowanie i prowadzenie robót w sposób bezpieczny, nie stwarzający zagrożenia dla osób przebywających na terenie inwestycji, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. nr 47 z 2003 r.);

§ 6.

Zastosowane materiały i wyroby

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia z materiałów, które muszą odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do stosowania w budownictwie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Wykonawca po zakończeniu robót złoży pisemne oświadczenie o spełnieniu wymogów, o których mowa w ust.1.

§ 7.

Nadzór nad wykonaniem przedmiotu zamówienia

Nad prawidłowym przebiegiem robót, wynikających z warunków niniejszej Umowy wyznacza się

1. ze strony Zamawiającego, następujące osoby :

a) Bogdan Maczuga, Tadeusz Łyczewski – pracownicy UG Budry

2. Ze strony Wykonawcy:

a) …………………………………….

§ 8.

Odbiór przedmiotu zamówienia

1. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, najpóźniej w terminie określonym w § 2 ust. 1.

2. Zamawiający rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu zamówienia najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o gotowości do odbioru przez Wykonawcę. Czynności odbioru nie będą trwały dłużej niż 14 dni od daty rozpoczęcia odbioru.

3. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiający może odmówić odbioru, do czasu ich usunięcia. Usunięcie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, ale po terminie określonym w § 2 ust. 1 skutkuje naliczeniem kar umownych za nieterminowe wykonanie przedmiotu zamówienia.

4. Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół odbioru ostatecznego, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie przez Wykonawcę ewentualnych, stwierdzonych w toku czynności odbioru, wad.

5. Protokolarne stwierdzenie usunięcia wad ujawnionych przy odbiorze będzie stanowiło odbiór ostateczny przedmiotu zamówienia.

§ 9.

Rozliczenie Wykonawcy za wykonany przedmiot zamówienia

1. Ustala się realizację płatności, fakturą końcową jako rozliczenie przedmiotu zamówienia.

2. Należność za wykonane bezusterkowo roboty, zostanie uregulowana w terminie do 30 dni, licząc od daty przekazania Zamawiającemu należnych z tego tytułu faktur.

3. Za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi polecenie przelewu określonej kwoty, na rachunek bankowy Wykonawcy.

4. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności na osoby trzecie. Zgoda Zamawiającego musi być wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 10.

Dane stron Umowy do faktur

1. Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT. W fakturach

należy wpisać jako: nabywcę/płatnika:

Gmina Budry, Al. Wojska Polskiego 27, 11-606 Budry

NIP: 845-18-90-371; REGON: 790671202

2. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT, posiada

NIP …...…………..………….; REGON .……………………….. oraz rachunek bankowy

Nr ………………………………………………………………………………………………………, na który należy dokonać płatności wynikających z niniejszej umowy.

§ 11.

Kary umowne

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kar umownych:

1) za nieterminowe wykonanie przedmiotu zamówienia, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust.1 Umowy, za każdy dzień  opóźnienia;

2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, określonego w

§ 3, ust.1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia, w stosunku do terminu wyznaczonego na ich usunięcie;

3) w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego lub odstąpienia od Umowy lub rozwiązanie umowy przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust.1 Umowy;

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 12.

Udzielona Gwarancja

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany, w ramach niniejszej Umowy, przedmiot zamówienia, na okres 36 miesięcy, liczony w pełnych miesiącach począwszy od danego miesiąca, w którym przeprowadzono bezusterkowy odbiór ostateczny przedmiotu zamówienia.

2. Strony ustaliły, że Zamawiający korzysta z uprawnień z tytułu rękojmi przez okres 3 lat od daty odbioru ostatecznego.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstałe w okresie gwarancji i rękojmi na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego i Prawa Budowlanego.

§ 13.

Zmiany Umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia następujących zmian:

1) Terminy wykonania robót objętych niniejszą umową mogą ulec zmianie w przypadku:

a) zlecenia robót dodatkowych, uzupełniających lub zamiennych jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres mają wpływ na pierwotny termin umowy, przerwy w realizacji robót powstałych na skutek przyczyn niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego w szczególności: długotrwałych opadów deszczu uniemożliwiających prowadzenie robót,

b) wstrzymania robót przez Zamawiającego albo przerw w wykonaniu robót powstałych z winy Zamawiającego a spowodowanych okolicznościami, których nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy, mających wpływ na prowadzenie i realizację robót.

c) zgłoszenia uwag lub zaleceń przez Konserwatora Zabytków.

2)  Dopuszcza się możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w przypadku:

a) dokładniejszego doprecyzowania zapisów umowy,

b) wprowadzenia zmian korzystnych dla Zamawiającego.

2. Warunki zmian:

a) inicjowanie zmian – na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego,

b) uzasadnienie zmian – w szczególności: prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, obniżenie kosztów, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych robót,

c) forma zmian – aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Zamawiający nie przedłuży terminu wykonania umowy, jeżeli zmiana będzie wymuszona uchybieniem (np. zbyt późne złożenie odpowiedniego wniosku) lub naruszeniem umowy przez Wykonawcę.

§ 14.

Warunki odstąpienia od Umowy i rozwiązania umowy

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy w przypadku, gdy:

1) wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia, należnego mu z tytułu prawidłowego wykonania zrealizowanej części Umowy;

2) Jeśli zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja firmy Wykonawcy;

2.  Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku nie wykonywania lub nienależytego wykonywania przedmiotu umowy, a w szczególności:

1) Wykonawca nie rozpoczął wykonania robót wynikających z niniejszej Umowy w ciągu 21 dni od daty protokolarnego przekazania placu budowy oraz Dokumentacji Technicznej przez Zamawiającego,

2) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub realizacją umowy tak dalece, że nie  gwarantuje to wykonania prac w umownym terminie.

§ 15.

Inne postanowienia Umowy

1. Wykonawca zobowiązany jest, do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na czas realizacji robót objętych Umową.

2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

1) roboty, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonawstwem robót,

2) odpowiedzialność cywilną za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

§ 16.

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory, związane wykonywaniem niniejszej Umowy, strony będą rozstrzygać, w pierwszej kolejności na drodze porozumienia.

2. W przypadku zaistnienia sporu i nie osiągnięcia przez Strony niniejszej Umowy porozumienia w drodze negocjacji, rozstrzygającym będzie Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie mają obowiązujące przepisy Ustawy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego.

§ 17.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY: 							WYKONAWCA: